ДОВІДКА

про підготовку об'єктів галузі «Охорона здоров'я»

Харківської області до опалювального сезону 2010-2011 років (станом на 30.07.2010 року)

З метою своєчасної підготовки закладів охорони здоров'я Харківської області до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2010-2011 років Головним управлінням охорони здоров'я обласної державної адміністрації видано наказ від 26 квітня 2010 року № 321 «Про підготовку комунальних лікувально-профілактичних закладів та установ до роботи в осінньо-зимовий період 2010-2011 років».

На виконання цього наказу в кожному закладі охорони здоров'я видані відповідні накази та розроблені заходи по приведенню до нормального робочого стану мереж: електро-, водо-та теплопостачання. Заплановані роботи по утепленню та ремонту будівель, покрівель, проведенню випробувань внутрішньо-будинкових теплових мереж із здачею їх по актам тепло постачальникам; доведенню котельного господарства до існуючих норм експлуатації; забезпеченню первинними засобами пожежегасіння будівель та споруд.

Роботи по підготовці лікувально-профілактичних закладів до роботи в осінньо-зимовий період здійснюються за рахунок видатків, запланованих на проведення капітального ремонту, залучених додатково до бюджету коштів та власними силами медичних працівників.

Загальний план капітального ремонту в галузі охорони здоров'я за 6 місяців 2010 року по всім рівням місцевих бюджетів всього складає по області 1570,3 тис. грн., з яких профінансовано 1218,3 тис. грн. (77,8%), в т.ч. по закладам:

- міського підпорядкування - 626,9 тис.грн., профінансовано - 512,3тис.грн. (81,2%);

- обласного підпорядкування - 749,8 тис.грн.. профінансовано - 1013,8(135,2%);

- по районам області - 193,6тис.грн., профінансовано - 256,4тис.грн. (132,4%).

Із 27 районів області кошти на капітальний ремонт передбачені тільки в бюджетах 5 районів (Печенізький, Дергачівський, Красноградський, Зміївський, Лозівський).

До роботи в осінньо-зимовий період 2010-2011 років необхідно підготувати всього 972 заклади охорони здоров'я різних рівнів; з них станом на 30 липня 2010 року підготовлено та здано по актам 648 (67%), у тому числі:

- міського підпорядкування - 69, підготовлено 57 (75%);

- обласного підпорядкування - 65, підготовлено 53 (81%);

- райони області - 838, підготовлено 538 (64%), в тому числі із 522 ФАПів підготовлено 420 (80,4%).

За цей же період торік рівень підготовки закладів охорони здоров'я Харківської області до роботи в опалювальний сезон 2009-2010 років складав 54%; всього із 979 закладів станом на 30.07.2009р. було підготовлено 528, в т.ч.:

- міського підпорядкування - 43 із 64 (67%);

- обласного підпорядкування - 44 із 69 (64%);

- районів області - 520 із 846 (53,1%).

Зокрема, планом підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2010-2011 років передбачається:

- капітальний ремонт покрівлі та повна заміна вікон головного корпусу на сучасні енергозберігаючі, господарського корпусу та харчоблоку обласного госпіталю для інвалідів війни, ремонт приймального відділення та заміна госпітального ліфту;

- капітальний ремонт 9-ти поверхової будівлі (операційного блоку) Обласної клінічної лікарні - центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф із повною заміною вікон основного корпусу на сучасні енергозберігаючі;

- капітальний ремонт будівель обласного тубдиспансеру №1 -по вул..Ньютона, 145 із повною заміною вікон, частковим ремонтом системи опалення, енергоживлення, значним обсягом внутрішніх робіт по поліпшенню умов перебування і лікування хворих і роботи медичного персоналу; окремої будівлі по вул. Пирогова,6 із повною заміною віконних блоків на сучасні енергозберігаючі;

- капітальний ремонт будівлі обласної тублікарні №1 по пр. Ілліча,2 із повною заміною вікон основного корпусу на сучасні енергозберігаючі;

- капітальний ремонт будівлі обласної тублікарні №3 по вул. Пірогова,8 із повною заміною вікон на сучасні енергозберігаючі;

- реконструкція 3-го поверху основного корпусу під неонатальну реанімацію та приймального відділення з добудовою обласної дитячої клінічної лікарні №1;

- капітальний ремонт покрівель 5-ти та 7-ми поверхових корпусів обласного центру урології та нефрології;

- капітальний ремонт систем газопостачання та тепло забезпечення обласного бюро судово-медичної експертизи;

- реконструкція систем центрального опалення Кислівської амбулаторії сімейного лікаря та Сеньківської дільничної лікарні Куп'янського району;

- заміна внутрішньої каналізаційної системи в будівлі Краснокутської центральної районної лікарні;

- часткова заміна водопостачання в будівлях Богодухівської центральної районної лікарні;

- заміна та ремонт сантехнічних мереж в головному корпусі Балаклійської центральної клінічної районної лікарні;

- заміна покрівлі головного корпусу Зміївської центральної районної лікарні;

- ремонт системи теплопостачання Вільшанської міської дільничної лікарні Дергачівського району;

- капітальний ремонт операційного відділення Красноградської центральної районної лікарні та ін.

За І півріччя 2010 року виконано:

- введено у дію лабораторію полімеразно-ланцюгової реакції обласної дитячої клінічної інфекційної лікарні;

- відкрито після реконструкції Борщівську амбулаторію сімейного лікаря Харківського району;

- проведено реконструкцію котельні Люботинської центральної районної лікарні;

- проведені поточні ремонти Шейківського ФАПу, Нижче-Солонянської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини Борівського району;

- проведено ремонт систем водопостачання поліклінічного відділення Дворічанської центральної районної лікарні;

- здійснено ремонт покрівлі головного корпусу Близнюківської центральної районної лікарні;

- заміна зовнішніх мереж водопостачання та каналізації пологового відділення Зачепилівської центральної районної лікарні;

- ремонт лабораторного, приймального відділень та рентгенкабінету Вовчанської центральної районної лікарні;

- ремонт кисневого пункту Куп'янської центральної міської лікарні;

- ремонт поліклінічного та пологового відділень Мереф'янської центральної районної лікарні Харківського району та ін.

Всього по області планується відремонтувати:

- котелень - 127; виконано - 109 (86%);

- систем центрального опалення - 527, здано по актам - 424 (80%);

- покрівель 8164,0 м2; відремонтовано - 2362 м2 (29%);

- внутрішніх, зовнішніх мереж гарячого водопостачання та теплових мереж - 3040,0 погонних метрів (пм)., замінено -1896,0 погонних метрів (69%);

- внутрішніх, зовнішніх мереж електропостачання - 1040,0пм, замінено - 734,0пм.(71%);

- внутрішніх, зовнішніх мереж холодного водопостачання та каналізації-2180 пм., замінено - 1043,0пм.(48%);

- бойлерів - 27 шт., підготовлено - 18 (67%);

- гаражів - 14, підготовлено - 14 (100%);

- харчоблоків - 5, підготовлено - 4 (80%);

- пралень - 9, підготовлено - 6 (64%).

Усі овочесховища відремонтовані і готові для закладки овочів та продуктів. Закладами охорони здоров'я укладені договори з постачальниками на доставку овочів, картоплі.

Планується переведення з твердого палива на електричне:

- Олексіївського ФАПу Близнюківського району;

- Петрівського ФАПу Лозівського району.

Покращується матеріально-технічна база низки закладів охорони здоров'я на селі.

Проводиться капітальний ремонт Приколотнянської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини Великобурлуцького району. Переведено в нове приміщення Лозівську амбулаторію сімейного лікаря Куп'янського району.

В кожному лікувально-профілактичному закладі створені бригади з працівників, які виконують поточні ремонти відділень власними силами. Загальна вартість проведених за півріччя робіт складає 2,3 млн.грн.

Велика увага приділяється економії паливно-енергетичних ресурсів.

У кожному лікувально-профілактичному закладі розроблені питомі норми споживання паливно-енергетичних ресурсів та енергетичні паспорти.

Так, за І півріччя поточного року по області об'єктивна економія електроенергії склала 21719,7 кВт/год; теплової енергії -114206,3 Гкал; газу - 2411,0тис.м3.

З метою економії паливно-енергетичних ресурсів в поточному році попередньо заплановано заміну вікон та дверних блоків на нові енергозберігаючі в тому числі:

- дверних блоків - 86 шт., замінено - 26 шт.;

- віконних блоків - 416 шт., вже замінено - 856 шт. Встановлено  15  шт.  (план 24) електроводонагрівачів та замінено 22 шт. (план 32) одиниць котельного обладнання.

Полково-Микитівська амбулаторія сімейного лікаря Богодухівського району переведена на інший вид палива (паливні брикети).

З метою економії та контролю за споживанням паливно-енергетичних ресурсів планується встановити 31 лічильник обліку, встановлено 21 (68%), в тому числі:

- теплової енергії - 8, встановлено - 6;

- холодної води - 16, встановлено - 12;

- гарячої води - 3, встановлено - 1;

- газу - 4, встановлено - 2.

Державною цільовою програмою енергоефективності на 2010-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 року №243, передбачається переведення котельні Печенізької центральної районної лікарні з твердого палива на газове. На теперішній час ведуться роботи по складенню проектно-кошторисної документації на виконання вищезазначених робіт.

На сьогодні залишаються невирішеними такі питання з підготовки лікувально-профілактичних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2010-2011 роки:

- не забезпечені ресурсами на опалювальний сезон Бугаївська та Довгеньківська амбулаторії сімейного лікаря Ізюмського району, в яких через заборгованість за спожитий газ бюджетів сільських рад було відключено опалення на початку 2009 року. Кошти на погашення заборгованості в сільських радах відсутні.

Розпочаті роботи по складенню проектно-кошторисної документації на теплофікацію Довгеньківської амбулаторії сімейного лікаря.

В приміщеннях із незадовільним технічним станом знаходяться лікувальні заклади:

Котелевський ФАП Краснокутського району; Коротичанська амбулаторія сімейного    лікаря та Новоозирянський ФАП Харківського району;

Власівський ФАП Нововодолазького району; Першотравнева амбулаторія загальної практики - сімейної медицини Борівського району.

Не вирішене питання щодо переводу на І категорію електропостачання Борівської центральної районної лікарні.

Незадовільно вирішується питання придбання та установки резервних джерел електроживлення. Із 64 закладів охорони здоров'я області, в яких повинно бути резервне електропостачання, облаштовано тільки 41. Кошти на виконання цих робіт місцевими бюджетами не передбачені.

Закладами охорони здоров'я укладені договори з постачальниками газу та теплової енергії.

У місцевих бюджетах поточного року передбачено фінансові ресурси на придбання на опалювальний сезон 2836,0 тонн вугілля, договори з постачальниками укладені, завіз палива на 30.07.2010 року складає 740 тонн (26,1%). Кошти на заготівлю палива в основному заплановані на вересень-жовтень поточного року.

Станом на 30.07.2010 року заборгованість за енергоносії у закладів обласного підпорядкування відсутня.

Питання підготовки лікувально-профілактичних закладів області до опалювального сезону 2010-2011 років та споживання паливно-енергетичних ресурсів знаходиться під постійним контролем керівництва обласної державної адміністрації, Головного управління охорони здоров'я, Головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури, розглядаються на оперативних нарадах, Днях головного лікаря, колегіях та селекторних нарадах, заслуховувалися впродовж червня - липня 2010 року під час засідань виїзного штабу обласної державної адміністрації з підготовки до опалювального сезону 2010-2011 років.

Начальник Головного управління

охорони здоров'я

О.В.Галацан