Інформація

про хід підготовки найважливіших об’єктів інфраструктури регіону до проведення фінальної части «Євро - 2012»

станом на 24.09.2010р.

Загальний обсяг фінансування у 2010 році заходів Державної та обласної цільових програм підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу склав – 952,01 млн.грн. (державний бюджет – 555,06 млн.грн., обласний бюджет – 16,59 млн.грн., міський бюджет м. Харкова – 74,01 млн.грн., інші джерела – 306,35 млн.грн.).

1. Спортивний комплекс КП ОСК «Металіст»

Роботи на спортивному комплексі КП ОСК «Металіст»  ведуться згідно затвердженого графіку. Профінансовано  170,19 млн.грн., у т.ч з державного бюджету  106,60 млн.грн., обласного бюджету  10,59 млн.грн., коштів інвестора (група DCH) 53,00 млн.грн.

Роботи ведуться у 2 зміни, загальна кількість працюючих на об’єкті 110 чел. (I зміна  85 чол., II зміна  25 чол.), кількість одиниць техніки  10 од.

2. Аеропорт

На реконструкцію аеродрому «Харків «Основа» у цьому році з державного бюджету надійшло 260,0 млн.грн., роботи ведуться згідно затвердженого графіку.

Кількість працюючих на об’єкті 421 чол., кількість одиниць техніки задіяної на об’єкті  145 од.

У поточному році на будівництво нового та реконструкцію існуючого терміналів за рахунок коштів інвестора (група DCH) виконано робіт на суму 176,50 млн.грн.

Кількість працюючих на об’єкті 83 чол., кількість одиниць техніки задіяної на об’єкті 4 од.

3. Обласні дороги

На реконструкцію обвідної дороги навколо м. Харкова у поточному році з державного бюджету надійшло 50,30 млн.грн. Виконано робіт на загальну суму 118,80 млн.грн.

Кількість працюючих на об’єкті 512 чол., кількість одиниць техніки задіяної на об’єкті  315 од.

4. МАПП «Гоптівка»

На реконструкцію Міжнародного автомобільного пункту пропуску «Гоптівка» на цьому тижні з державного бюджету надійшло – 0,05 млн.грн.

5. Обєкти енергозабезпечення

Будівництво та реконструкція підстанцій та повітряних ліній у Харківській області виконується за рахунок коштів акціонерної компанії "Харківобленерго". У  поточному році виконано робіт на 29,33 млн.грн., на підстанціях «Каштанова» («Сталінградська») – 9,99 млн.грн., «Дергачі» - 17,15 млн.грн., "Перемога" – 1,79 млн.грн., "Павловська" – 0,40 млн.грн.

Кількість працюючих на об’єктах енергозабезпечення 130 чол., кількість одиниць техніки задіяної на об’єктах  40 од.