|  | ПОГОДЖЕНО Заступник голови обласної державної адміністрації _____________________ А. В. Моченков «____» ______________2012 р. |
| --- | --- |

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

РЕГІОНАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

НА БАЗІ ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ (ТЛК) ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

м. Харків, 2012

Розробники :

Головне управління промисловості, транспорту і зв’язку Харківської обласної державної адміністрації;

ДП «Південна залізниця»;

Українська державна академія залізничного транспорту;

ІГК «Союз-Інвест»;

ПАТ „Концерн АВЕК і Ко”;

Харківський національний економічний університет;

Харківська національна академія міського господарства;

Харківський національний автомобільно-дорожній університет;

Харківський національний технічний університет „ХПІ”;

Національний аерокосмічний університет „ХАІ”.

Зміст

- Визначення проблеми, на вирішення якої спрямована Стратегія.

- Мета Стратегії розвитку регіональної транспортної системи та принципи формування  ТЛК Харківської області.

- Внутрішнє та зовнішнє середовище  ТЛК  Харківського регіону.

- Мотивація учасників ТЛК Харківської області.

- Організаційні заходи формування ТЛК Харківського регіону

- Очікувані результати створення ТЛК Харківської області.

- Фінансове забезпечення  Стратегії.

- Механізм організації управління та контролю за реалізацією Стратегії

9. Основні положення та завдання  Програми формування та розвитку ТЛК Харківської області.

Підставою для створення Стратегії розвитку регіональної транспортної системи на базі формування транспортно-логістичного кластеру Харківської області (далі Стратегія) є прийняті «Стратегія сталого розвитку Харківської області до 2020 року» (Харків, 2010); Державна програма внутрішнього виробництва, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2011 № 1130; рішення Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Харківській обласній державній адміністрації від 24.11.11; «Маніфест кластеризації ЄС» (Брюссель, 2007); «Європейський кластерний меморандум» (Стокгольм, 2008).

- Визначення проблеми, на вирішення якої спрямована Стратегія

Світові інтеграційні процеси постійно спонукають до формування та розвитку сучасних транспортно-логістичних  систем за напрямками руху транснаціональних транспортних потоків.

Посилаючись на досвід розвинутих країн використання логістичних систем  в якості ефективного інструменту планування, організації та управління рухом матеріального потоку та потоків, що його супроводжують, дозволяє  зменшити загальні логістичні  витрати на 12-35%, транспортні витрати на 7-20%, витрати на навантажувально-розвантажувальні роботи і збереження матеріального потоку на 20-30%,  прискорити швидкость обігу матеріальних ресурсів на 20-40%.

Тому, в якості важливого фактору  економічного росту країн та регіонів  в світовій практиці набув процес формування різнопрофільної та багатофункціональної інтегрованої транспортно-логістичної системи починаючи з місцевих та регіональних рівней з послідуючою інтеграцією в транснаціональні   системи.

Ефективним інструментом в цьому процесі, посилаючись  на досвід країн з успішною економікою, є розвиток на основі кластерної моделі, як фактору підвищення  регіональної конкурентоспроможності.

Кластер – це територіальне та добровільне об'єднання підприємницьких структур, наукових установ, інституцій ринкової інфраструктури та органів влади з метою підвищення конкурентоздатності власної продукції й сприяння економічному розвитку регіону та підсилення конкурентних переваг один одного через ефект синергії.

Потенційними користувачами логістичних послуг у галузі просування транспортних потоків можуть бути державні підприємства різних галузей виробництва та приватні компанії, які виступають на транспортний ринок з метою пошуку операторів логістичних, транспортних й інших видів послуг по переміщенню транспортних потоків та оптимізації та мінімізації транспортних витрат.

Можливими учасниками ТЛК можуть бути: транспортні компанії; промислові, будівельні та сільськогосподарські підприємства; власники терміналів та складів; експедиторські компанії; компанії-власники контейнеровозів та залізничних вагонів; страхові компанії; підприємства транспортної галузі, які мають ліцензії на проведення навантажувально-розвантажувальних робіт; посередницькі організації, які займаються відправкою вантажу, техніки та оформленням документів; інвестиційні компанії та банківські відділення тощо.

Рис. 1. Потенційні учасники ТЛК Харківської області.

Прийняті Європою  «Маніфест кластеризації ЄС» (Брюссель, 2007), «Європейський кластерний меморандум» (Стокгольм, 2008) визначають сьогодні стратегію розвитку європейського і світового співтовариства, включаючи країни ЄврАзЕС і базуються на розвитку кластерної політики регіонів, що формується за рахунок ефективної діяльності суб'єктів господарювання відповідних областей, включаючи транспортно-логістичний сектор, який їх обслуговує.

За розрахунками британського інституту з проблем транспорту «Рендел», Україна має найвищий у Європі потенційний коефіцієнт транзитності, завдяки своєму геополітичному положенню в Євразії між Росією, Центральною Азією та Європою, з досить розвиненою мережею шляхів сполучення.

Стратегічне положення як транскордонного з Росією регіону, де розподіляются потоки Европа-Азія, Північ – Південь, високий рівень розвитку промислово-індустріального комплексу, розвинена мережа транспортних комунікацій, виділяють Харківську область серед інших областей країни як регіон дуже перспективний для формування транспортно-логістичного кластеру по обслуговуванню внутрішніх та міжнародних транзитних транспортних потоків.

Таким чином, завданням розробки Стратегії є формування та розвиток  ефективної транспортно-логістичної системи регіону,

що  надасть можливість забезпечити раціоналізацію пасажиропотоків та оптимізації руху вантажного потоку «від дверей до дверей» (транспортних потоків);

яка  об'єднає в собі діяльність з виробництва, формування, розподілу та оптимізації транспортних потоків на основі взаємодії місцевих, регіональних, національних економічних систем, включаючи виробництво, торгівлю і транспорт;

яка дозволить зайняти  регіону конкурентоспроможну позицію на державному та міждержавному ринку транспортно-логістичних послуг, включаючи ринок транзитних перевезень в сполучені Европа-Азія.

2. Мета Стратегії розвитку регіональної транспортної системи та принципи формування  ТЛК Харківського регіону

Мета Стратегії - формування ТЛК Харківського регіону для підвищення внутрішньої та міжнародної конкурентноздатності його членів за рахунок комерційного і некомерційного співробітництва, використання ефектів синергії, наукових досліджень та інновації, освіти, навчання і заходів політики підтримки.

Основними принципами створення ТЛК Харківської області з метою інтеграції у європейські та азійські економічні системи є:

- організація ринкової системи моніторингу та управління товаропотоками, як на міжнародному, так і на регіональному рівнях;

- створення мережі логістичних центрів, що включають транспортні термінали, товаро-розподільчі й торгові комплекси;

- розробка і запуск єдиної інформаційно-управлінської системи оптимізації, моніторингу та управління транспортними потоками у віртуальному просторі;

- забезпечення принципу доставки товару «від дверей до дверей», «в потрібне місце і точно в строк» на основі розвитку інтермодальних та комбінованих перевезень.

В основі створюваної моделі ТЛК знаходиться прагнення зниження транспортно-логістичних витрат за рахунок створення комплексної послуги від «дверей до дверей» за участю всіх видів транспорту з будівництвом термінальних комплексів, міжнародних  і регіональних логістичних центрів із створенням структури нового типу (логістичного оператора) для обслуговування цієї системи.

При визначенні схеми ТЛК Харківської області повинні бути враховані наступні аспекти:

1. ТЛК Харківської області в рамках єдиного транспортного комплексу країни має позиціонуватися як комплекс міжнародного рівня Сходу України з повним спектром логістичних послуг на основі транзитних та регіональних потоків.

2. Створення ТЛК регіону повинно здійснюватися з включенням в нього  знов створюваних та існуючих об'єктів транспорту і логістичної інфраструктури, що розміщуються в місцях, які тяжіють до залізничних, автомобільних та авіаційних транспортних комунікацій.

3. Створення ТЛК Харківської області повинно бути спрямоване на комплексний розвиток його  інфраструктури, що включає:

- реконструкцію та модернізацію існуючих об'єктів залізничної, автомобільної та авіа інфраструктури;

- оптимізацію розміщення пунктів митного оформлення і митних складів;

- будівництво великих розподільних центрів для створення сучасної системи зберігання та дистрибуції товарів;

- удосконалення системи транспортних перевезень;

- застосування ефективних схем логістики з метою поліпшення обслуговування замовників та споживачів транспортно-логістичних послуг.

3. Внутрішнє та зовнішнє середовище  ТЛК  Харківського регіону

Внутрішнє середовище функціонування ТЛК регіону складають споживчий ринок регіону, представлений підприємствами промисловості, транспорту, торгівлі тощо, організаціями та населенням регіону, а також елементи і ланки ТЛК:

- підприємства всіх видів транспорту;

- підприємства промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі;

- установи галузевої науки та ВНЗ, учбові центри;

- комплекси та термінали залізничного, повітряного і автомобільного транспорту;

- центри сервісу;

- регіональні розподільчі центри (розподільчі центри промислових підприємств, оптові бази і центри оптової торгівлі, центри дистрибуції, логістичні транспортно-розподільчі центри і термінальні комплекси);

- логістичні посередники - експедитори, перевізники, оптові торгові посередники, дистриб'ютори, власники терміналів і великих торгових складів, інформаційні та консалтингово-аналітичні компанії тощо;

- ринкова інфраструктура;

- об'єкти допоміжної інфраструктури;

- консалтингові компанії, девелопери, фінансові та інвестиційні компанії і установи, зацікавлені у розвитку об'єктів транспортно-логістичного сектору регіону, страхові компанії;

- структури та організації, що зацікавлені у налагодженні більш вигідних транспортних зв'язків, у пошуках нових ринків для своєї продукції;

- власники складів, вільних територій для вибору місць розміщенні термінального комплексу;

- об'єкти, що входять до складу транспортної інфраструктури регіону;

- власники автомобільних компаній, що готові працювати над новою технологією за участю залізниці та авіа транспорту тощо.

До зовнішнього середовища ТЛК відносяться:

- підприємства промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі інших регіонів України, країн СНД і далекого зарубіжжя, які беруть участь у міжрегіональному та міжнародному товарообміні з Харківським регіоном;

- транспортні, транспортно-експедиційні підприємства, логістичні посередники інших регіонів України, СНД і далекого зарубіжжя; компанії, які беруть участь у організації та забезпечення просування транспортних потоків Харківського регіонального транспортного вузла.

4. Мотивація учасників ТЛК Харківського регіону

Мотивацією учасників кластеру є підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності продукції та послуг через максимізацію прибутку та мінімізацію витрат всіх видів ресурсів кожного учасника процесу руху транспортних потоків.

Основною мотивацією участі підприємств та організацій є:

- створення єдиного для ТЛК інституту логістичних посередників і операторів (організаторів системи товароруху), що дозволить скоротити операційні витрати окремих компаній на утримання власного штату логістів та диспетчерів;

- доступ до інформації, яку буде надавати новостворений при ТЛК єдиний інформаційно-диспечерський центр щодо:

-  потенційних клієнтів;

- доступу до засобів транспорту інших учасників ТЛК;

- доступу до логістичних терміналів, складів та інших елементів транспортної інфраструктури;

- доступ до ремонтної бази учасників ТЛК;

- загальне керівництво єдиним інформаційно-диспечерським центром;

- можливість збільшення «клієнтської бази» за рахунок надання більш якісних послуг (підвищення доступності та функціональності);

- цільової підготовки необхідних робітничих професій та інших кадрів для учасників ТЛК;

- можливість залучення нових вантажопотоків регіону від вантажовласників, які не входять до ТЛК, за рахунок оптимізації розподілу вантажопотоків усередині ТЛК і послідовного зниження навантаження на транспортні комунікації Харківської області.

Додатковою мотивацією для всіх учасників ТЛК може бути  державна підтримка та регулювання, забезпечення умов найбільшого сприяння учасникам Харківського ТЛК на основі:

- пільгової системи ліцензування;

- пільгового кредитування та інвестицій;

- пільгового оподаткування;

- спрощення процедур митного оформлення ;

- виділення земельних ділянок під будівництво терміналів та інших об'єктів логістичної інфраструктури.

Мотивацією місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування є:

-	розвиток супутніх виробництв та послуг бізнесу для обслуговування потреб основних виробників конкурентоспроможної продукції;

-	створення нових робочих місць;

-	підвищення інвестиційної привабливості регіону;

-	залучення зовнішніх та внутрішніх інвесторів у перспективні виробництва;

-	збільшення надходжень до бюджету за рахунок підвищення ділової активності в регіоні;

- забезпечення сприятливих умов функціонування ринки логістичних послуг Харківської області;

- інтеграція промисловості та транспорту регіону у європейські та азійські економічні системи.

Як наслідок, на основі активізації інвестиційної діяльності та проведення ефективної інноваційної політики, ініціювання розробки законодавчої та нормативно-правової бази, відповідної Стратегії розвитку транспортно-логістичного кластеру, відбудеться зміцнення виробничо-технічної бази транспорту та об'єктів інфраструктури в Харківській області для подальшої її інтеграції до ЄврАзЕС.

5. Організаційні заходи формування ТЛК Харківського регіону

Створення кластера формується на побудові системи державно-приватного партнерства і носить програмний інноваційно-інвестиційний характер і охоплює:

- промисловість і сільське господарство;

- торгівлю в продовольчій і непродовольчій сферах;

- транспорт (автомобільний, залізничний, авіатранспорт).

Створення ТЛК базується на наступному переліку основних робіт (табл. 1), що затверджуються і виконуються в регіоні в рамках Програми формування та розвитку ТЛК Харківської області.

Таблиця 1. Перелік етапів та  основних робіт по реалізації Стратегії

| 1. Інноваційний етап |  |  |
| --- | --- | --- |
| Конструкційий період | Створення регіональної бізнес-моделі кластера | - Розробка Програми формування та розвитку транспортно-логістичного кластеру в регіоні - Поглиблені маркетингові дослідження транспортного і торгового ринків в регіоні, аналіз виробничого експортно-імпортного потенціалу регіону. - Моделювання існуючого цільового ринку і формування існуючої моделі торговельної і транспортної мережі. - Створення оптимальної моделі торговельної транспортної мережі доставки товарів по принципу доставки товарів «від дверей до дверей». - Формування оптимізаційних рішень в виробництві, торгівлі та розподілі товарів в регіоні серед учасників кластерної моделі. |

| 2. Інвестиційний етап |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комерціалізаційний період | Комерціалізація і виведення створюваної кластерної моделі на ринок. | - Розробка Концепції комерціалізації. - Будівництво термінальних комплексів - Доставка вантажів маршрутними поїздами по принципу «від дверей до дверей» |
| 3. Інтеграційний етап |  |  |
| Інтеграційний період | Формування нових ринків на основі створюваної кластерної моделі доставки товарів «від дверей до дверей» | - Експлуатація транспортної торгово-логістичної мережі України. - Інтеграція в Програми країн СНД та країн ЄврАзЕС |

6.Очікувані результати створення ТЛК Харківського регіону

Заходи по формуванню та створенню ТЛК виходять  за рамки суто транспортної проблеми, охоплюють промислову, транспортну, торгову та соціальну сфери як регіона так і України, а також країн, що причетні до її реалізації.

Ефект від реалізації Стратегії буде отримано вже на перших етапах реалізації. При цьому створений ТЛК будє пов’язан в єдиний народногосподарський комплекс на місцевому, регіональному, національному рівні, утворюючи дійсно ринково спроможний транзитний потенціал в регіоні для входження його  на світовий ринок.

Реалізація Стратегії створить умови для зростання  іміджу Харківського регіону, буде сприяти рішенню багатьох важливих на даний час питань: вступ в ЄС, створення Єдиного економічного простору країн СНД та інших., позитивно вплине  на багато процесів в Україні, що мають загальнонаціональний характер. Це позитивні зміни щодо політичних, соціально-економічних, природно-екологічних умов в регіоні, в тому числі:

економіка та виробництво:

- залучення приватних інвестицій та коштів технічної допомоги;

- збільшення відрахувань до державного бюджету;

- збільшення обсягів перевезень, у тому числі транзитних;

- збільшення обсягів товарообороту;

- налагодження міжрегіональних та транскордонних зв’язків за рахунок оптимізації переміщення торгівельних та транспортних потоків як в регіонах України, так і за їх межами;

- створення необхідної транспортної, торгівельної та сервісної інфраструктури та за рахунок цього розвиток виробництв у регіоні;

    - удосконалення технології перевезень на основі логістичних принципів та розвитку транспортно-складських комплексів;

    - зменшення транспортної складової частини у вартості товарів і послуг;

    - скорочення часу проведення митних та інших установлених законодавством контрольних процедур митного оформлення під час перетину митного кордону;

    - підвищення рівня експлуатаційної безпеки транспортних засобів та збереження транспортної інфраструктури;

    - оптимізація переміщення торгових та транспортних потоків як в межах регіону, так і за його межами.

політика

    - інтеграція транспортної мережі України в європейські та світові транспортні та торгові мережі;

    - укріплення та поглиблення міждержавних відносин;

екологія

    - підвищення рівня екологічної безпеки та збереження природних ресурсів: зниження рівня шкідливих викидів транспортних засобів, а також зниження шкідливого впливу факторів шуму, вібрації, загазованості на навколишнє середовище.

7. Фінансове забезпечення  Стратегії

Фінансування робіт по реалізації Стратегії пропонується здійснювати  за рахунок коштів державного бюджету, відповідно до етапів реалізації Програми, а також за рахунок  залучених  вітчизняних, іноземних інвестицій, коштів технічної допомоги та ін.

Залучення  може здійснюватиметься у вигляді грошових коштів, цінних паперів, майнових та інших прав, що мають грошову оцінку.

Бюджетне фінансування планується спрямувати на розробку та реалізацію комплексу узгоджених заходів правового, науково-дослідницького, організаційного, фінансово-економічного, методичного, інформаційного і технологічного характеру.

Виділення бюджетних коштів для забезпечення розвитку ТЛК Харківського регіону проводиться у порядку, встановленому законодавством.

8. Механізм організації управління та контролю за реалізацією Стратегії

Для виконання функцій організації, розробки, координації, створюється робоча група у складі представників промислової та транспортної галузей, науки, представників бізнесу, консалтингових компаній тощо, силами якої розроблюється  Програма формування та розвитку ТЛК Харківської області та Стратегія розвитку.

Моніторинг реалізації Стратегії покладено на Харківську обласну державну адміністрацію.

9. Основні положення та завдання  Програми формування та розвитку ТЛК Харківської області

| Створення законодавчого поля та нормативно-правової бази | Розробка проекту Положення про ТЛК: - відповідність існуючий законодавчій базі; - принципи функціонування; - структура управління ТЛК; - механізм взаємодії учасників ТЛК; - організаційно-виробнича структура ТЛК; - взаємодія з місцевими органами влади; - взаємодія з загальнодержавною транспортною системою. Оформлення та затвердження проекту Положення про ТЛК. |
| --- | --- |
| Поглиблені маркетингові дослідження транспортного і торгового ринків та інших секторів економіки в регіоні, аналіз виробничого експортно-імпортного потенціалу регіону. | Аналіз соціально-економічних показників та виробничої діяльності області. Фінансово-економічний аналіз суб’єктів господарської діяльності регіону. Аналіз транспортних потоків перевізників області. Аналіз потреб області в транспортних послугах. Розробка прогнозів розвитку промисловості та транспорту Харківського регіону. Прогнозна оцінка стану подальшого розвитку транспортної системи регіону. |
| Моделювання існуючого цільового ринку і формування моделі ТЛК. | Формування оптимізаційних рішень в виробництві, торгівлі та розподілі товарів в регіоні серед учасників кластерної моделі. Створення оптимальної моделі розвитку ТЛК по технології доставки товарів «від дверей до дверей». |
| Розбудова ТЛК | Розробка інвестиційних проектів та розбудова логістичної інфраструктури регіону. |

Прийнято на засіданні робочої групи по створенню транспортно - логістичного кластера  (Протокол «____» ___ 2012 р. № _______)

| Альошинський Є. С. Борисенко М. Б. Внукова Н. М. Доля В. К. Кононенко І. В. | Нефьодов М.А. Новіков А. О. Слєпцов С.В. Тройніков Д. С. Чумаченко І. В. |
| --- | --- |