- 26 вересня 2013 року № 378

- Про заходи щодо безаварійного

- пропуску осінньо-зимових  дощових

- паводків, льодоходу і весняної

- повені  в області у 2013 – 2014 роках

З метою підготовки до пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені, захисту від можливого руйнування об’єктів господарювання, населених пунктів, сільськогосподарських угідь та організації евакуації населення, тварин, матеріальних цінностей із зон затоплення, відповідно до Кодексу цивільного захисту України, керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити План організаційних і практичних заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені в області у 2013 – 2014 роках (далі – План), що додається.

2. Утворити обласний оперативний штаб для вжиття невідкладних заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені та затвердити його посадовий склад (додається).

3. Районним державним адміністраціям:

3.1. Розробити з урахуванням Плану до 25 листопада 2013 року плани організаційних і практичних заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені на відповідній території у 2013 – 2014 роках та забезпечити їх виконання.

3.2. Інформувати обласну державну адміністрацію про стан виконання заходів, передбачених Планом, через Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації (Фадєєв В.І.) до 17 березня 2014 року.

Рекомендувати міським радам міст обласного значення, підприємствам, установам, організаціям здійснити аналогічні заходи.

4. Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації (Фадєєв В.І.) інформувати обласну державну адміністрацію про виконання розпорядження до 14 квітня 2014 року.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації В.Г. Дулуба.

Голова обласної державної

адміністрації	                              		                                    М.М. ДОБКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

26 вересня 2013 року № 378

ПЛАН

організаційних і практичних заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені в області у 2013 – 2014 роках

| №№ п/п | Заходи | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнення плану евакуації населення, тварин, машин, механізмів, кормів, мінеральних добрив та отрутохімікатів, інших матеріальних цінностей із зон можливого затоплення та розміщення їх у безпечних місцях | Районні державні адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування | до 25.11.2013 |
| 2. | Розроблення проекту розпорядження щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені в районах у 2013 – 2014 роках | Районні державні адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування | до 25.11.2013 |
| 3. | Проведення засідання обласної (районної, міської) комісії з питань техногенно-екологічної безпеки (далі – ТЕБ) та надзвичайних ситуацій (далі – НС), на якій проаналізувати стан готовності відповідних служб, підприємств, установ, організацій до безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені в районах у 2013 – 2014 роках | Обласна комісія з питань ТЕБ та НС, районні (міські) комісії з питань ТЕБ та НС | за окремим графіком |
| 4. | Визначення об’єктів життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інших об’єктів господарювання, що можуть зазнати негативного впливу через природні явища, та розроблення заходів щодо забезпечення їх сталого функціонування під час паводків, пропуску льодоходу і повені | Районні державні адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування, ДП «Південна залізниця», Харківською філією ПАТ «Укртелеком», ДП «Харківський облавтодор», Службою автомобільних доріг у Харківській області, АК «Харківобленерго», ПАТ «Харківгаз», ПАТ «Харківміськгаз», КП «Харківводоканал», управлінням магістральних газопроводів «Харківтрансгаз», Північною енергетичною системою НЕК «Укренерго», Харківським обласним управлінням водних ресурсів | до 18.11.2013 до 17.02.2014 |
| 5. | Поповнення регіонального матеріального резерву та створення на місцях резервів будівельних, пально-мастильних матеріалів, продовольчих товарів, медикаментів з метою безперебійного забезпечення та обслуговування евакуйованого населення і такого, що мешкає в зонах затоплення та у зонах ризику | Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації, Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації, Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, управління паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування | до 29.11.2013 до 11.02.2014 |
| 6. | Уточнення розрахунків сил та засобів, які планується залучати для проведення робіт з ліквідації наслідків паводків, пропуску льодоходу та повені | # Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації, Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації, Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, управління паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування, Головним управлінням ДСНС у Харківській області, Головним управлінням МВС України в Харківській області, ДП «Харківський облавтодор», державним підприємством «Південна залізниця», АК «Харківобленерго», ПАТ «Харківгаз», ПАТ «Харківміськгаз», КП «Харківводоканал», управлінням магістральних газопроводів «Харківтрансгаз», Північною енергетичною системою НЕК «Укренерго» | до 25.11.2013 до 14.02.2014 |
| 7. | Укладення договорів з Навчальним центром оперативно-рятувальної служби ЦЗ ДСНС України про проведення у разі необхідності вибухових робіт у місцях можливих льодових заторів | Районні державні адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування, Харківським обласним управлінням водних ресурсів, ДП «Південна залізниця», Службою автомобільних доріг у Харківській області, Навчальним центром оперативно-рятувальної служби ЦЗ ДСНС України | до 14.02.2014 |
| 8. | Уточнення (узгодження) порядку інформаційної взаємодії під час пропуску весняної повені, льодоходу та осінньо-зимових дощових паводків, доведення до відома населення сигналів оповіщення про можливу загрозу паводка та його масштабів | Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації, Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування, Головним управлінням ДСНС у Харківській області, Харківським обласним центром з гідрометеорології, Харківською обласною державною телерадіокомпанією, Харківським обласним управлінням водних ресурсів | до 25.11.2013 до 14.02.2014 |
| 9. | Оперативне висвітлювання через засоби масової інформації питань: про розвиток і хід весняного паводка, пропуску льодоходу і повені; про правила поведінки населення в умовах весняного паводка, пропуску льодоходу і повені; про заходи, що вживаються для забезпечення захисту населення і об’єктів господарювання | Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації, Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування, Головним управлінням ДСНС у Харківській області, Харківською обласною державною телерадіокомпанією | на період проходження паводків та весняної повені |
| 10. | Приведення у готовність гідроспоруд, приладів, пристроїв та обладнання на водомірних постах, здійснення гідрологічних спостережень під час осінньо-зимових дощових паводків, весняної повені та льодоходу | Районні державні адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування, КП «Харківводоканал», Харківським обласним управлінням водних ресурсів, орендаторами водних об’єктів | до 25.11.2013 до 14.02.2014 |
| 11. | Організація щоденної роботи гідропостів (у разі погіршення паводкової ситуації – цілодобово), проведення регулярних спостережень за гідрологічним і льодовим режимом річок під час формування та проходження водопілля, своєчасне складання прогнозів, характеристик паводка, льодоходу та повені, проведення розрахунків водогосподарського балансу на території області з урахуванням наповнення водосховищ. Надання інформації про гідрологічну обстановку на річках та водних об’єктах області до Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації, Головного управління ДСНС у Харківській області, Харківського обласного управління водних ресурсів, районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування | Харківський обласний центр з гідрометеорології | на період проходження паводків та весняної повені |
| 12. | Перевірка стану та готовності гідротехнічних споруд, небезпечних каскадів водосховищ і ставків, меліоративних систем і об’єктів, що знаходяться в зоні впливу шкідливої дії паводка, льодоходу та повені | Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування, Головним управлінням ДСНС у Харківській області, Харківським обласним управлінням водних ресурсів | до 03.12.2013 |
| 13. | Перевірка готовності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування до здійснення заходів з безаварійного пропуску льодоходу та весняної повені, захисту від можливих руйнувань і припинення експлуатації об’єктів господарської діяльності області | Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації спільно з Головним управлінням ДСНС у Харківській області, Харківським обласним управлінням водних ресурсів | лютий –березень 2014 року |
| 14. | Встановлення оптимального режиму роботи водогосподарських систем і комплексів області з урахуванням наповнення водосховищ, ставків та інших водоймищ. Проведення заходів з організації розроблення технічної документації (картографічних карт) щодо зон ризику та зони можливого затоплення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 87 «Про порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней і паводків» | Районні державні адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування, КП «Харківводоканал», Харківським обласним управлінням водних ресурсів | до 29.11.2013 до 10.02.2014 |
| 15. | Проведення заходів з підготовки до роботи водозаборів господарсько-питного призначення, водопровідно-каналізаційних споруд і мереж та інших об’єктів комунального господарства у період осінніх паводків і весняної повені. Забезпечення водопостачанням зон можливого затоплення та евакуації населення, санітарним наглядом за станом джерел питного водозабезпечення | Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування, Головним управлінням Держсанепідемслужби України у Харківській області, КП «Харківводоканал» | до 25.11.2013 до 14.02.2014 |
| 16. | Організація контролю за проведенням робіт щодо недопущення переповнення та скиду неочищених стоків із накопичувальних ям тваринницьких ферм і комплексів та їх можливого руйнування в період паводків і повені | Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації, Департамент екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування, Головним управлінням Держсанепідемслужби України у Харківській області | до 25.11.2013 до 14.02.2014 |
| 17. | Проведення попереджувальних заходів щодо запобігання нещасним випадкам серед риболовецьких бригад, рибалок у період льодоставу, проходження льодоходу та повені на річках і водоймах області | Районні державні адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування, Головним управлінням МВС України в Харківській області, Управлінням охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства у Харківській області, Харківською обласною організацією Українського товариства мисливців та рибалок | Протягом осінньо-зимового періоду |
| 18. | Проведення постійного лабораторного контролю за якістю води в річках Сіверський Донець, Оскіл у транскордонних створах із Російською Федерацією | Головне управління Держсанепідемслужби України у Харківській області (за згодою) | під час проходження повені |
| 19. | Вирішення питання щодо координації дій із комітетом водних ресурсів у Бєлгородській області Російської Федерації на період пропуску весняної повені 2014 року | Харківське обласне управління водних ресурсів (за згодою) | до 29.01.2014 |
| 20. | Уточнення сил та засобів, які планується залучати для проведення відновлювальних робіт на об’єктах та спорудах енергозабезпечення і енергопостачання, що потрапляють до зон можливого затоплення або можуть бути пошкоджені внаслідок паводків, при проходженні льодоходу та весняної повені. Забезпечення безперебійним енергопостачанням постів гідрометеорологічної служби, що здійснюють гідрометеорологічні спостереження в період загрози та проходження повені | АК «Харківобленерго», Північна енергетична система НЕК «Укренерго» (за згодою) | до 29.11.2013 до 11.02.2014 |
| 21. | Забезпечення в період екстремальних ситуацій обласної, міської, районної комісій з питань ТЕБ та НС безперебійним зв’язком з гідрологічними водомірними постами Харківського обласного центру з гідрометеорології | Харківська філія ПАТ «Укртелеком» (за згодою) | на період проходження паводка, льодоходу та повені |
| 22. | Уточнення наявності та перевірка стану готовності плавзасобів, які планується залучити під час паводка, пропуску льодоходу та повені. Надання узагальнених даних до Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації, Головного управління ДСНС у Харківській області | Районні державні адміністрації разом з органами місцевого самоврядування | до 25.11.2013 до 11.02.2014 |
| 23. | Забезпечення в районах затоплення підтримання громадського порядку, безпеки дорожнього руху в напрямках евакуації, обмеження допуску населення до небезпечних зон, охорони майна евакуйованих громадян, а також матеріальних цінностей підприємств та організацій | Головне управління МВС України в Харківській області (за згодою) | на період проходження паводка, льодоходу та повені |

Заступник голови – керівник апарату

обласної державної адміністрації 							В.В. Хома

Фадєєв 738 00 76

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

26 вересня 2013 року № 378

## ПОСАДОВИЙ СКЛАД

обласного оперативного штабу для вжиття невідкладних заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків,

льодоходу і весняної повені 2013 – 2014 років

1. Перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова обласного оперативного штабу.

2. Заступник голови обласної державної адміністрації, заступник голови обласного оперативного штабу.

3. Директор Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації, заступник голови обласного оперативного штабу.

4. Заступник начальника Головного управління ДСНС у Харківській області (за згодою).

5. Директор Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації.

7. Начальник управління паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації.

8. Директор Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

9. Начальник Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства (за згодою).

10. Директор Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації.

11. Головний державний санітарний лікар Харківської області 
(за згодою).

12. Директор Департаменту інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації.

13. Начальник Харківського обласного центру з гідрометеорології 
(за згодою).

14. Начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області (за згодою).

15. Начальник Головного управління ветеринарної медицини в Харківській області (за згодою).

16. Директор Департаменту екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації.

17. Начальник Управління з питань взаємодії з митними органами, прикордонною службою, оборонної та мобілізаційної роботи Харківської обласної державної адміністрації.

18. Директор Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації.

19. Начальник Харківського обласного управління водних ресурсів 
(за згодою).

#### Заступник голови – керівник апарату

#### обласної  державної  адміністрації                                                     В.В. Хома

Фадєєв 7380253