- УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

- Протокол № 11

засідання робочої групи "Регіональний економічний розвиток" Харківського регіонального Комітету з економічних реформ

09 жовтня 2012 року 	Будинок Рад, каб.61

Засідання розпочалося о 15-00

Засідання закінчилося  о 16-00

Взяли участь у засіданні:

| ДУЛУБ Валентин Григорович | - | перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова робочої групи |
| --- | --- | --- |
| МАХНИК Галина Василівна | - | заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації – начальник управління реформування інфраструктури та економічного аналізу, секретар робочої групи |

Присутні члени робочої групи :

Андрєєв С.Ю., Безлепкін В.М., БЕЗ'ЯЗИЧНИЙ В.Ф., Грива Р.С., Зленко В.В., КИРИК с.в., Корінько І.В., Парамонов А.О., Шаповалов О.В.

Порядок денний:

Вступне слово:

|  | Дулуб Валентин Григорович | - | перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова Ради |
| --- | --- | --- | --- |

Розгляд питання:

Про стан підготовки господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери районів та міст Харківської області до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2012/2013 років

Виступають:

| 1. грива Роман Сергійович | - | начальник Головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, заступник голови робочої групи |
| --- | --- | --- |
| 2. БЕз'язичний Василь Федорович | - | начальник управління паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації, член робочої групи |

СЛУХАЛИ: Про стан підготовки господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери районів та міст Харківської області до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2012/2013 років

гриву Р.С., який повідомив, що станом на 09.10.2012 підготовка житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2012/2013 років виконана на 100%.

Районами і містами обласного значення представлені в Інспекцію ДАБК у Харківській області паспорти готовності житлового фонду в кількості 14171 з 15071 паспортів, що становить 94% від запланованих з них підписано 14165, що становить 99,9% від наданих.

Територіальним управлінням державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України в Харківській області проведена перевірка готовності котельного та газового обладнання теплового господарства області. Згідно графіка проведено обстеження 873 котелень, або 100%.

За результатами обстеження станом на 09.10.2012 готовність котельного обладнання по області складає 98,8%.

Акти готовності газового обладнання отримані на 99,5% котелень.

У житлових будинках з централізованим теплопостачанням роботи по заповненню теплоносієм внутрішньобудинкових систем виконані на 99% (заповнено 8291 система з 8371). З яких не заповнені системи в Дергачівському (3 системи), м. Люботин (27 систем) та м. Харків (50 систем).

На об'єктах соціальної сфери роботи по заповненню систем теплопостачання виконані на 100%.

З підготовки дорожньо-мостового господарства комунальної власності області виконано:

- Ккапітальний ремонт покриття доріг - 190 тис.м2 або 95%, планові роботи з капремонту не закінчені в Вовчанському районі (0%), Ізюмському районі (0%), м.Чугуєві (0%), м. Первомайському (0%);

- підготовку снігоприбиральної техніки - 500 од., або 100%;

- заготівлю протиожеледних матеріалів - 57,7 тис.тонн, або 109%.

Договори з НАК «Нафтогаз України» на поставку природного газу в 
2012 році мають 16 теплопостачальних підприємств області з терміном дії до 31.12.2012 (крім КП «Теплоенерго» Лозівського міськради, яке створене 01.07.2012) і на сьогоднішній день в НАК «Нафтогаз України »направлені заявки на виділення лімітів природного газу.

Що стосується підписання договору між комунальним підприємством «Теплоенерго» Лозівського міськради і НАК «Нафтогаз України», то на сьогоднішній день договір перебуває на візуванні в службах та відділах НАК «Нафтогаз України».

Рівень розрахунків теплопостачальних підприємств за природний газ, спожитий з початку опалювального сезону 2011-2012 років, станом на 09.10.2012 складає 69,1%. Заборгованість становить 486,6 млн.грн. Найбільшим боржником серед підприємств є КП «Харківські теплові мережі», борг якого становить 370,9 млн.грн. (76,2% від загального боргу).

Згідно з постановою КМУ від 11.06.2012 № 517 підприємствами області оформлено 25 договорів щодо погашення різниці в тарифах на суму 525,2 млн.грн. (в межах виділених області асигнувань), в т.ч. на погашення різниці в тарифах на послуги теплопостачання - 212,1 млн.грн., водопостачання і водовідведення - 313,1 млн.грн.

Станом на 09.10.2012 профінансовано 6 договорів на суму 15,7 млн.грн.

На фінансуванні у Міністерстві фінансів знаходиться 17 договорів на суму 215,5 млн.грн. по 11-ти підприємствам.

На підписанні в ДП «Енергоринок» знаходиться 1 договір КП "Харьковводоканал" на суму 293,8 млн.грн.

Що стосується розрахунків усіх рівнів споживачів за послуги теплопостачання, то станом на 09.10.2012 рівень розрахунків споживачів за послуги теплопостачання, надані в опалювальному періоді 2011/2012 р. р., становить 94,3%, в т.ч. населення - 97,1% (сума заборгованості складає 
35,4 млн.грн.), установ, що фінансуються з місцевих бюджетів - 78,3% 
109,0 млн.грн.); інших споживачів - 96,4% (17,7 млн.грн.) державного 
бюджету - 97,8% (6,9 млн.грн.).

- ВИСТУПИВ:

- БЕз'язичний В.Ф., який відзначив, що на даний час рівень розрахунків споживачів області за електроенергію складає 94%, найбільшими боржниками є КП «Харьковводоканал» та ряд інших підприємств водопостачання та водовідведення. Попередив, що плануються відключення таких підприємств за несвоєчасні або не в повному обсязі платежі за спожиту електроенергію.

- Розрахунки за природний газ населення і бюджетних установ та організацій в цілому по області перевищують 100%.

- Також, повідомив про неготовність окремих опалювальних котелень області до проходження опалювального періоду внаслідок відсутності дозволів Держгірпромнагляду, територіального органу Державного агентства енергозбереження, неповірених вузлів обліку газу, відсутності актів готовності димових і вентиляційних каналів в житлових будинках.

- ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати головам районних державних адміністрацій, міським головам міст обласного значення:

1.1. Взяти під контроль та прискорити отримання дозволів територіального управління Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Харківській області на пуск та експлуатацію котелень протягом опалювального періоду;

1.2.	Взяти під контроль заповнення внутрішньобудинкових систем теплопостачання в житлових будинках з централізованим теплопостачанням;

1.3. Взяти під контроль та прискорити надання паспортів готовності житлових будинків до роботи в опалювальний період 2012-2013 років до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Харківській області, відповідно до раніше складеного графіку.

1.4. Взяти під контроль розрахунки підприємств теплового та водопровідно-каналізаційного господарства  за енергоносії.

1.5. Забезпечити  документальне підтвердження технічної готовності димових та вентиляційних каналів житлового фонду.

1.6. Організувати  підготовку житлових будинків до пуску газу в населених пунктах, де планується завершення газифікації в поточному році.

1.7. Забезпечити своєчасний початок опалювального сезону 
2012/2013 років.

Перший заступник голови обласної

державної  адміністрації, голова

робочої групи	В.Г. Дулуб

Секретар робочої групи	Г.В. Махник