Розгорнута інформація щодо виконання Плану заходів

з виконання Державної програми активізації розвитку економіки на 2013–2014 роки

за січень-травень 2013 року

| № з/п | Найменування заходу | Строк виконання | Орган відповідальний за виконання | Стан виконання | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурні реформи у стратегічних секторах |  |  |  |  |  |
|  | Виконання програми будівництва (придбання) доступного житла (оплата державою 30 відсотків вартості житла) | ІV квартал | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації | – проведена преc – конференція за участю засобів масової інформації стосовно будівництва доступного житла. – проведений семінар-нарада з питання формування Єдиного державного реєстру громадян, як потребують поліпшення житлових умов за участю представників районних державних адміністрацій та міст обласного значення; – проводилася координаційна робота щодо передачі адміністратору Єдиного реєстру громадян форм для його формування; В поточному році планується: 1. Освоїти 8,7 млн. грн., з них: – за рахунок держбюджету - 3,7 млн. грн.; – за рахунок місцевого бюджету - 5,0 млн. грн. – 4 млн. грн. поступило на рахунок Фонду. Станом на 01.06.2013: – підписано 31 договір на будівництво 34 квартир загальною площею житла 1,9 тис. м2; – нараховано державної підтримки 2,8 млн. грн.: – Фондом сприяння молодіжному житловому будівництву прийнято 6597 форм для внесення в Реєстр. |  |
|  | Виконання програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов | ІV квартал 2013 року | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації | Станом на 01.06.2013: – Міжвідомчою комісією складений перехідною перелік об'єктів, в яких можна купувати квартири. По Харківській області визначено - 24 житлових будинки, в яких громадяни можуть придбати 1891 квартир. – Фондом сприяння молодіжному житловому будівництву громадянам видано 40 довідок для надання в банк для укладення кредитних договорів; – 112 громадян виявили бажання взяти участь у Програмі; – укладено 24 договори на часткову компенсацію відсотків; – надано кредитів на загальну суму 5,2 млн. грн. |  |